Sistema para la Gestión de inventario y registro de Kairos De Dios (KAIROS MIX)

Plan de Gestión de la Configuración del Software

Versión 1.1.0

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 de Febrero de 2026 | 1 | Versión inicial | Caetano Flores Anthony Morales Jordan Guaman Leonardo Narvaez |

Tabla de Contenidos

- INTRODUCCIÓN	4

  - Propósito del Plan	4

  - Alcance	4

  - Definiciones y Acrónimos	4

  - Referencias	4

- ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN	4

  - Organización	4

  - Responsabilidades	5

  - Herramientas de soporte	5

- DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	6

  - Identificación de la Configuración	6

    - Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS)	6

    - Esquema de Identificación	7

    - Relaciones Existentes entre ECS	8

    - Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software	8

  - Configuración y control de cambios	9

  - Contabilidad del Estado de la Configuración	11

  - Auditoría de la Configuración	11

- GLOSARIO	11

Plan de Gestión de la Configuración

# Introducción

## Propósito del Plan

El presente documento está dirigido al equipo de desarrollo de Kairos Mix, líder del proyecto, responsable de la gestión de la configuración y al responsable de aseguramiento de la calidad (SQA). Su objetivo es establecer y documentar los requisitos, políticas, estándares y procedimientos para la gestión de los elementos del producto software de la tienda "Kairos de Dios".

Incluye las actividades que permitirán mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo (como los componentes de Node.js, React y la base de datos MySQL), garantizando que los cambios sean formalmente controlados, a fin de que todos los participantes en el desarrollo del sistema cuenten con la versión adecuada de los productos que manejan.

## Alcance

El Plan de Gestión de la Configuración se aplicará a todo el ciclo de vida del aplicativo web "Kairos Mix". Las actividades de gestión de la configuración se aplicarán desde la fase de definición de requisitos y el diseño bajo el estándar IEEE Std 1016-2009, pasando por la implementación de la arquitectura multi-capa y el algoritmo de cálculo nutricional, hasta la implantación y mantenimiento del sistema.

## Definiciones y Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| SQA | Aseguramiento de Calidad de Software (Software Quality Assurance) |
| GC | Gestión de la Configuración |
| ECS | Elemento de Configuración de Software |
| PGC | Plan de Gestión de la Configuración |
| MVP | Producto Mínimo Viable (Minimum Viable Product) |
| MVC | Modelo-Vista-Controlador |
| SDD | Documento de Diseño de Software (Software Design Document) |

## Referencias

- IEEE Computer Society. Software Engineering Technical Commitee. IEEE Standard for Software Configuration Management ANSI-IEEE 828-1990.

- https://forja.molinux.info/frs/download.php/104/PLN_GC.pdf

- SÁNCHEZ María Isabel, Gestión de la Configuración, Politécnica de Madrid, 2006

- Pressman Ingeniería de Sw Un enfoque práctico Pressman Roger S 5ta Edic.

- Ruiz, J. (2026). Plan de Gestión de la Configuración del Software. Universidad De Las Fuerzas Armadas Espe.

# Especificaciones de Gestión

## Organización

La ejecución integral de Kairos Mix estará a cargo del equipo de desarrollo interno, quienes asumirán la responsabilidad total de las fases del ciclo de vida del software. La estructura organizativa para la gestión de la configuración se ha diseñado para garantizar que cada cambio en el sistema (desde el algoritmo nutricional hasta la persistencia en MySQL) sea supervisado por las áreas pertinentes.

Líder del

proyecto

Gestor de la

configuración

del software

Desarrolladores

Responsable de

SQA

Comité de

Control de

Cambios

Estructura gestión de la configuración 1

El esquema organizativo seleccionado tiene como prioridad facilitar la fluidez en las tareas de administración de la configuración a lo largo del desarrollo de Kairos Mix. Es fundamental que el equipo técnico identifique y respete los hitos críticos donde se definirán las líneas base, asegurando la estabilidad de los componentes de la arquitectura multi-capa antes de avanzar a nuevas fases.

## Responsabilidades

Las responsabilidades de los involucrados en las actividades de gestión de configuración del software se detallan en la siguiente tabla:

| Rol | Funciones | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Líder del proyecto | - Coordinar las acciones del proceso de desarrollo y de los procesos de soporte - Controlar el cumplimiento de los procedimientos de control de cambios | Caetano Flores |
| Gestor de la configuración del software | - Definir el proceso de GCS | Anthony Morales |
| Comité de Control de Cambios | - Tomar decisiones sobre las peticiones de cambios - Evaluar el impacto de los cambios | Leonardo Narvaez Caetano Flores |
| Responsable de SQA | - Realizar las auditorías de GCS | Leonardo Narvaez |
| Bibliotecaria | - Controlar la realización de cambios sobre las últimas versiones - Transferir los elementos a modificar desde la biblioteca de soporte a la biblioteca de trabajo | Jordan Guaman |

## Herramientas de soporte

El subproceso de control de versiones se realizará con la ayuda de la herramienta Subversion. Cuando

algún miembro del equipo de desarrollo  realice alguna  modificación en el proyecto,  deberá realizar las actualizaciones pertinentes, para que los demás miembros del equipo de desarrollo cuenten con la

última versión actualizada. La gestión de acceso al servidor para la actualización se hará mediante la herramienta TortoiseSVN para los documentos y el plugin Subclipse para el código fuente. (Brunella, s. f.)

El control de cambios, así como la gestión de defectos, se llevará a cabo con la herramienta Bugzilla, el equipo de desarrollo deberá conectarse a un servidor externo e ir detallando los defectos encontrados para que la persona responsable pueda corregirlos. (Brunella, s. f.)

# Definición de Gestión de la Configuración

## Identificación de la Configuración

    - Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS)

A continuación, se describen los ECS que serán controlados por las actividades de GC, los cuales se encuentran agrupados de acuerdo con los flujos de trabajo propuestos por la metodología Proceso Unificado de Desarrollo:

| Disciplinas Básicas | Código | Nombre ECS |
| --- | --- | --- |
| Modelado del Negocio | MPN | Modelo de procesos del negocio, el cual esta compuesto de: |
|  | DPN-A0 | Diagrama de contexto del negocio. |
| Requisitos | MCU | Modelo de casos de uso, el cual está compuesto por: |
|  | DCU | Diagrama de casos de uso |
|  | ECU | Especificación de casos de uso |
|  | ERS | Especificación de requerimientos de software |
|  | DVP | Documento de visión del proyecto |
|  | PIP | Prototipo inicial del proyecto |
| Análisis | MA | Modelo de Análisis |
|  | DCA | Diagrama de Análisis |
| Diseño | MD | Modelo de diseño |
|  | DCD | Diagrama de clases de diseño |
|  | DSD | Diagrama de secuencia de diseño |
|  | DA | Diagrama de actividades |
|  | DE | Diagrama de estados |
|  | DAS | Descripción de la arquitectura del software |
|  | DER | Diagrama entidad relación |
| Implementación | CF | Código fuente |
|  | SBD | Script de implementación de la base de datos |
| Pruebas | PP | Plan de pruebas |
|  | ECP | Especificación casos de prueba |
| Implantación | PMD | Plan de migración de datos |
|  | MU | Manual de usuario |
|  | MI | Manual de instalación |

| Disciplinas de Gestión | Código | Nombre ECS |
| --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | PDP | Plan de desarrollo del proyecto |
| Gestión de configuración y cambio | PGC | Plan de gestión de la configuración |
| Gestión de la calidad de software | PSQA | Plan de gestión de la calidad de software |

    - Esquema de Identificación

Elementos de configuración del software: Los ECS del presente proyecto serán identificados mediante la siguiente información:

      - Código del ECS

      - Nombre del ECS

      - Autor

      - Nombre del proyecto al que pertenece el ECS

      - Identificación de la línea base a la que pertenece el ECS

      - Localización

      - Tipo de ECS (documento, software, cinta, disco, etc)

      - Fecha de creación

      - Identificación del proyecto al que pertenece el ECS

      - Identificación de la disciplina en la que se creó.

Línea Base: Para este proyecto se han definido las  líneas base que se describen a continuación, una por cada disciplina de la metodología Proceso Unificado de Desarrollo.

| Código | Nombre línea base |
| --- | --- |
| LBMN | Modelado del Negocio |
| LBR | Requisitos |
| LBA | Análisis |
| LBD | Diseño |
| LBC | Implementación / Construcción |
| LBP | Pruebas |
| LBI | Implantación |
| LBGP | Gestión del proyecto |
| LBGC | Gestión de configuración y cambio |
| LBQA | Gestión de la calidad de software |

Versiones y Variantes:  Se aplicará el siguiente  esquema de identificación de versiones y

variantes para todos los ECS que se han identificado en la sección anterior, de tal forma que se tenga en todo momento una tabla actualizada con la información correspondiente a las mismas.

- Código del ECS.

- Descripción del ECS

- Número de versión o variante, el cual será secuencial

- Fecha de creación

- Autor o autores.

- Localización

- Observación, se indican los cambios respecto de la versión anterior.

- Variante de requisitos de usuario. Ejm.: idioma usado por el usuario

- Variante de plataforma, se debe realizar una variante por cada SO o plataforma Hw sobre la que deseamos funciones SISV.

    - Relaciones Existentes entre ECS

Dentro de Kairos Mix, los ECS se gestionan como entidades interconectadas. El establecimiento de vínculos entre ellos permite que, ante cualquier modificación en un elemento, se pueda identificar con precisión qué otros componentes del sistema se verán impactados.

Las relaciones definidas para este proyecto son:

- Equivalencia: Se aplica cuando un mismo ECS reside en múltiples ubicaciones, como el repositorio principal de GitHub, servidores de despliegue y respaldos de seguridad, manteniendo siempre la identidad del elemento original.

- Composición: Esta relación ocurre cuando un ECS de alto nivel integra a otros elementos menores. Por ejemplo, el "Documento de Diseño" engloba los esquemas de la base de datos MySQL y la arquitectura de componentes de React.

- Dependencia: Es vital para asegurar la trazabilidad entre los requerimientos y la implementación. Por ejemplo, el algoritmo del "Servicio Nutricional" depende directamente de las fórmulas definidas en la especificación de requisitos.

- Derivación: Indica que un elemento se genera a partir de la transformación de otro. Por ejemplo, el código ejecutable del backend se deriva del código fuente de Node.js. Para gestionar este flujo, se empleará una tabla con los campos: Código ECS origen y Código ECS originado.

- Sucesión: Representa la línea de tiempo y evolución de un ECS a través de sus distintas revisiones. Se recomienda el uso de un Grafo de Evolución para visualizar la transición histórica y los cambios aplicados en cada versión.

- Variante: Se refiere a versiones del software que ofrecen la misma funcionalidad pero con características técnicas distintas. Un ejemplo sería una variante del frontend optimizada para carga rápida en dispositivos móviles versus la versión estándar de escritorio.

    - Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software

Una  biblioteca de Software (Sw) es una  colección controlada de Sw y/o documentación relacionada, cuyo objetivo es ayudar a un desarrollo y mantenimiento del sistema, en este caso el SISV

- Biblioteca de Trabajo. Se establece al inicio del proyecto, y comprende el área de trabajo donde los analistas y diseñadores elaboran los documentos del proyecto y donde los programadores desarrollan. Aquí se realiza la codificación y pruebas unitarias. Una vez realizadas las revisiones o pruebas y el ECS en cuestión ha sido revisado y aprobado, se lo transfiere a la “ Biblioteca de

Soporte”. El control de cambios es informal. (Jiménez, s. f.)

El contenido de esta biblioteca es la siguiente:

|  | \\KAIROSMIX\Trabajo\ |
| --- | --- |
|  | - \1. Elicitación \ - \LBA\ \DPN_V1\ - \LBC \ \KAIROS MIX\ - \LBD \ - \Diagrama_De_Arquitectura_G6_V2\ - \Diagrama_De_Casos_De_Uso_G6\ \Diagrama_De_Clases_G6_V2\ \Patron_De_Diseño_G6_V2\ - \LBR \ - \GN°6_ActaDeReunion_V1\ - \GN°6_ActaDeReunion_V2\ \G6_SRS_KairosMix\ - \1.1 Especificacion de RS\ - \G6_SRS_KairosMix\ \G6ª_HU_V1.0\ - \1.2 Cronograma\ \CronogramaV1 \ - \1.3 Matriz IREB\ \G6_Informe_Matriz_IREB_V2\ \G6_Matriz_IREB_V1\ \G6_Matriz_IREB_V2\ - \1.4Historias de Usuario\ \G6ª_Matriz_de_Marco_de_Trabajo_HU_V1.0\ - \1.5 Actas de Reunion\ - \GN°6_ActaDeReunion_V1\ \GN°6_ActaDeReunion_V2\ - \1.6 Backlog\ - \GNº6_Backlog_V1_Plantilla\ \GNº6_Backlog_V2_Plantilla\ \ GNº6_Backlog_V3_Plantilla \ \ GNº6_Backlog_V4_Plantilla \ - \1.7 Pruebas Unitarias\ - \ PP_PlanDePruebas_KairosMix_V1\ - \1.8 Reportes de errores\ - \2. Perfil del proyecto \ \ Perfil-Proyecto-G6V1 \ - \3. Diseños \ - \1.0 Patron De Diseño\ \ PatronDeDiseño_G6_V2 \ - \1.2 Diseño De Arquitectura\ \ Arquitectura_G6_V2 \ - \1.3 Casos De Uso Extendido\ \ G6_CasosDeUso V1\ - \1.4 Diagrama De Clases - \ ClassDiagKairo_G6_V1 \ - \ ClassDiagKairo_G6_V2 \ - \1.5 Diagrama De Componentes\ \1.1 Especificacion de RS\ |

- Biblioteca de Soporte al Proyecto.

Se almacenan los ECS aprobados y transferidos desde la “Biblioteca de Trabajo”. Cuando un ECS pasa a esta biblioteca se encuentra sujeto a un control de cambios interno y semiformal.

(Jiménez, s. f.)

El contenido de esta biblioteca es la siguiente:

|  | \\KAIROSMIX\Soporte\ |
| --- | --- |
|  | - \1. Elicitación \ - \LBA\ \DPN_V1\ - \LBC \ \KAIROS MIX\ - \LBD \ - \Diagrama_De_Arquitectura_G6_V2\ - \Diagrama_De_Casos_De_Uso_G6\ \Diagrama_De_Clases_G6_V2\ \Patron_De_Diseño_G6_V2\ - \LBR \ - \GN°6_ActaDeReunion_V1\ - \GN°6_ActaDeReunion_V2\ \G6_SRS_KairosMix\ - \1.1 Especificacion de RS\ - \G6_SRS_KairosMix\ \G6ª_HU_V1.0\ - \1.2 Cronograma\ \CronogramaV1 \ - \1.3 Matriz IREB\ \G6_Informe_Matriz_IREB_V2\ \G6_Matriz_IREB_V1\ \G6_Matriz_IREB_V2\ - \1.4Historias de Usuario\ \G6ª_Matriz_de_Marco_de_Trabajo_HU_V1.0\ - \1.5 Actas de Reunion\ - \GN°6_ActaDeReunion_V1\ \GN°6_ActaDeReunion_V2\ - \1.6 Backlog\ - \GNº6_Backlog_V1_Plantilla\ \GNº6_Backlog_V2_Plantilla\ \ GNº6_Backlog_V3_Plantilla \ \ GNº6_Backlog_V4_Plantilla \ - \1.7 Pruebas Unitarias\ - \ PP_PlanDePruebas_KairosMix_V1\ - \1.8 Reportes de errores\ - \2. Perfil del proyecto \ \ Perfil-Proyecto-G6V1 \ - \3. Diseños \ - \1.0 Patron De Diseño\ \ PatronDeDiseño_G6_V2 \ - \1.2 Diseño De Arquitectura\ \ Arquitectura_G6_V2 \ - \1.3 Casos De Uso Extendido\ \ G6_CasosDeUso V1\ - \1.4 Diagrama De Clases - \ ClassDiagKairo_G6_V1 \ - \ ClassDiagKairo_G6_V2 \ - \1.5 Diagrama De Componentes\ \1.1 Especificacion de RS\ |

- Biblioteca Maestra. Se  usa para almacenar  ECS liberados para su entrega al cliente  o distribución en el mercado Los elementos en esta biblioteca están sujetos a un control de cambios formal y estricto. Normalmente tiene fuertes restricciones para escritura.

Esta biblioteca se encontrará en el directorio \Maestra. (Jiménez, s. f.)

El contenido de esta biblioteca es la siguiente:

|  | \\KAIROSMIX\Maestra\ |
| --- | --- |
|  | - \1. Elicitación \ - \LBA\ \DPN\ - \LBC \ \KAIROS MIX\ - \LBD \ - \Diagrama_De_Arquitectura_G6\ - \Diagrama_De_Casos_De_Uso_G6\ \Diagrama_De_Clases_G6\ \Patron_De_Diseño_G6\ - \LBR \ - \GN°6_ActaDeReunion\ \G6_SRS_KairosMix\ - \1.1 Especificacion de RS\ - \G6_SRS_KairosMix\ \G6ª_HU\ - \1.2 Cronograma\ \CronogramaV1 \ - \1.3 Matriz IREB\ \G6_Informe_Matriz_IREB\ \G6_Matriz_IREB\ - \1.4Historias de Usuario\ \G6ª_Matriz_de_Marco_de_Trabajo_HU\ - \1.5 Actas de Reunion\ \GN°6_ActaDeReunion\ - \1.6 Backlog\ \ GNº6_Backlog_Plantilla \ - \1.7 Pruebas Unitarias\ - \ PP_PlanDePruebas_KairosMix\ - \1.8 Reportes de errores\ - \2. Perfil del proyecto \ \ Perfil-Proyecto-G6\ - \3. Diseños \ - \1.0 Patron De Diseño\ \ PatronDeDiseño_G6 \ - \1.2 Diseño De Arquitectura\ \ Arquitectura_G6 \ - \1.3 Casos De Uso Extendido\ \ G6_CasosDeUso\ - \1.4 Diagrama De Clases - \ ClassDiagKairo_G6 \ - \1.5 Diagrama De Componentes\ \1.1 Especificacion de RS\ |

## Configuración y control de cambios

Los responsables del control de cambios son el gestor de configuración y cambios y el jefe de proyecto, designados tal y como marca el plan de desarrollo software.

El proceso de control de cambios se lleva a cabo de la manera indicada en el siguiente diagrama.

Inicio

Solicitar cambio

Cambio

aprobado?

Si

No

Fin

No

Autoriza

cambio

Si

No

Cambio

correcto Si

Transferir el ECS modificado

Fin

Evaluar impacto del cambio

Bibliotecario

Comité de control de cambios

Líder del proyecto

Desarrollador

Control de cambios formales

Controlar el cambio, actualizar bibiiotecas

Verificar el cambio

Ejecutar cambio

Transferir ECS desde biblioteca de soporte a biblioteca de trabajo

Evaluar impacto

Clasificar y registrar solicitud

Designar responsable

Generar orden de cambio

## Contabilidad del Estado de la Configuración

El objetivo de esta tarea, también denominada contabilidad de estado, es mantener a los usuarios, a los gestores y a los desarrolladores al tanto del estado de la configuración y su evolución. Con este fin, se mantendrán los siguientes informes (Jiménez, s. f.):

- Inventario de ECS.  Se ofrecerá  visibilidad sobre el contenido de la biblioteca  de soporte al proyecto.

- Inventario de Versiones.  Contendrá las  versiones generadas hasta la fecha.

- Inventario de  Líneas Base.  Contendrá  información correspondiente a cada una de las líneas base  identificada en el proyecto.

- Inventario de Relaciones entre ECS. Contendrá información acerca de las  relaciones

establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará sobre las relaciones de dependencia y derivación.

## Auditoría de la Configuración

Con el fin de evaluar la conformidad del producto software con respecto a: especificaciones, estándares, acuerdos contractuales u otros criterios; se realizarán las auditorías de la configuración conforme el plan, para lo cual se ha definido como hito el final de cada iteración y antes de crear una línea base.

| PLAN DE AUDITORÍAS DE LA CONFIGURACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECS | Fecha 1 | Fecha 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| ECS 1 | ▒ |  |  |  |  | ▒ | ▒ |  |  |  |  |  |
| ECS 2 |  | ▒ |  |  |  | ▒ |  | ▒ |  |  |  |  |
| ECS 3 |  |  | ▒ |  |  | ▒ |  |  | ▒ |  |  |  |
| … |  |  |  | ▒ |  | ▒ |  |  |  | ▒ |  |  |
| … |  | ▒ |  |  |  |  |  | ▒ |  |  |  | ▒ |
| … |  |  | ▒ |  |  |  |  |  | ▒ |  |  |  |
| … |  |  |  | ▒ |  |  |  |  |  | ▒ |  |  |
| ECS n |  |  |  |  | ▒ |  |  |  |  |  | ▒ |  |

Las auditorías de la configuración están a cargo del Responsable de SQA y participarán: el cliente, jefe de proyecto y el gestor de configuración, y se revisarán tanto los requisitos funcionales y de rendimiento, como que el producto cumpla con las especificaciones detalladas. (Brunella, s.f)

# Glosario

VERSIÓN: Es una instancia de un elemento de configuración, en un momento dado del proceso de desarrollo, para el presente Sistema de Gestión para la fuerza de ventas, será almacenada en una BDD. (Jiménez, s. f.)

REVISIÓN: Son las distintas versiones que aparecen en el tiempo según se va avanzando en el desarrollo de un elemento.

VARIANTES: Son versiones de un ECS, que coexisten en un momento determinado y que se diferencian entre si, en ciertas características. Una variante no reemplaza otra, sino que abre un nuevo camino de desarrollo.

Informes:

- Inventario de ECS:

Ofrece visibilidad sobre el contenido de la biblioteca de soporte al proyecto.

- Inventario de Versiones:

Contiene las versiones generadas hasta la fecha.

- Inventario de Líneas Base:

Contiene la información correspondiente a cada una de las líneas bases identificadas en el proyecto.

- Inventario de Relaciones entre ECS:

Contendrá información acerca de las relaciones establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará sobre las relaciones de dependencia y derivación.

A continuación las tablas que contienen ésta información:

Tabla del Inventario de ECS

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| MPN | Modelo del Procesos del Negocio Gestión Fuerza de Ventas (IDEF0) |
| DPN-A0 | Diagrama de contexto del negocio Gestión Fuerza de Ventas |
| DPN-An | Diagrama de nivel A1, A2….. An |
| MCU | Modelo de Casos de Uso Sistema Gestión de Fuerza de Ventas |
| DCU | Diagramas de Casos de Uso Sistema Gestión de Fuerza de Ventas |
| ECU | Especificación de Casos de Uso Sistema Gestión de Fuerza de Ventas |
| ECU01 | ECU - Administrar Catálogo de Servicios |
| ECU02 | ECU – Administrar Margen de Utilidad |
| ECU03 | ECU – Administrar Empleados |
| ECU04 | ECU – Administrar Clientes |
| ECU05 | ECU – Administrar Oportunidad |
| ECU06 | ECU – Administrar Visitas |
| ERS | Especificación de requerimientos de software Gestión de Fuerza de Ventas |
| DVP | Documento de Visión del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| PIP | Prototipo inicial del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| MA | Modelo de Análisis del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |

| DCA | Diagrama de clases de análisis del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| --- | --- |
| DSA | Diagrama de secuencia de análisis del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| MD | Modelo de Diseño del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| DCD | Diagrama de clases de diseño del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| DSD | Diagrama de secuencia de diseño del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| DA | Diagrama de actividades del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| DE | Diagrama de estados del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| DAS | Descripción de la arquitectura del software del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| DER | Diagrama entidad relación del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| CF | Código fuente del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| CE | Código ejecutable del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| SBD | Script de implementación del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| PP | Plan de pruebas del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| ECP | Especificación casos de prueba del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| PMD | Plan de migración de datos del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| MU | Manual de usuario del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |
| MI | Manual de instalación del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas |

Tabla del Inventario de Derivación

| ECS ORIGEN | DESCRIPCIO N | ECS ORIGINADO | DESCRIPCIO N |
| --- | --- | --- | --- |
| MPN-ECU | Modelo de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de casos de uso del negocio | MPN-ECU-X | Todas las especificaciones de caso de uso del negocio |
| MPN-ECU | Modelo de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de casos de uso del negocio | MPN-MCU | Modelo de realización de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de realización de caso de uso del negocio |
| MPN-MCU | Modelo de realización de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de realización de caso de uso del negocio | MN-ECU-X | Todas las especificaciones de realizaciones de caso de uso del negocio |

Tabla de Inventario de Dependencias

| ECS 1 | ECS 2 | DESCRIPCION DE LA RELACION |
| --- | --- | --- |
| MCU | ERS | Modelo de Casos de Uso depende de la Especificación de Requisitos de Software |
| MCU . | MPN | Modelo de Casos de Uso del Negocio depende del Modelo del Negocio |
| ECU | MPN | Especificación de Caso de Uso del Negocio depende del Modelo del Negocio |
| DCD-MCU | MCU | Modelo de diseño de clases depende de la Realización de casos de uso de diseño |
| DSD-MCU . | DCU | Diagramas de secuencia (diseño) depende de la Realización de casos de uso de diseño |
| DCM-DCU | DCU | Diagramas de componentes depende de la Realización de casos de uso de diseño |
| PP | ERS | Plan de pruebas depende de la Especificación de Requisitos de Software |